Frontend-Audit

ITW.Suite

Ein zentrales Design-System aufbauen

Auftraggeber: Jens Czepluch

Stand: 02.05.2026

Schwerpunkt: Layouts, CSS-Architektur, Komponenten, Tokens

# Inhaltsverzeichnis

# 1   Management Summary

Ziel: Eine zentrale Änderung an Farbe, Radius oder Button-Stil soll sich automatisch durch die gesamte ITW.Suite ziehen. Die Voraussetzungen dafür sind fast vollständig vorhanden, werden aber heute nur teilweise konsequent genutzt.

Was schon stark ist:

- Solides Design-Token-Set. app-theme.css definiert bereits ein konsistentes :root-Token-System (Farben, Schatten, Radien, Button-Höhen, Eingabefelder, Schrift). Pro Bereich existieren Theme-Klassen .theme-itw, .theme-admin, .theme-gf, die nur die Akzentfarbe austauschen – exakt das gewünschte Muster.

- Saubere View-Hygiene. In den 65 .cshtml-Dateien finden sich 0 Inline-Styles und 0 inline <style>-Blöcke. Inline-Scripts beschränken sich auf gezielte Sektionen (vor allem @section Scripts), nicht auf willkürlich verteilte Snippets.

- Komponenten-Partials existieren bereits. Die Verzeichnisse Views/Shared/Komponenten und Views/Shared/Navigation enthalten _AppShell, _AppHeadResources, _AppScriptResources, _AppPageHeader, _AppLoadingOverlay, _AppStatusMessage usw. Damit ist die Grundidee einer Komponenten-Bibliothek auf Razor-Ebene angelegt.

- Eigene App-Button-Familie etabliert. Die Klassen app-btn / app-btn-accent / app-btn-outline-accent / app-btn-neutral / app-btn-sm / app-btn-lg werden 102×, 33×, 33×, 30×, 28× und 5× verwendet – das ist der dominante Button-Stil im Projekt.

Wo das System heute noch lückenhaft ist:

- 462 hartcodierte Hex-Farben über alle CSS-Dateien. Token-Werte wie --accent-color (#0F6CBD), --text-color-strong (#0F172A) oder --text-color-muted (#64748B) tauchen im Code dutzendfach als Klartext-Hex auf. Eine Änderung des Akzents in app-theme.css wirkt deshalb gerade nicht überall – die Modul-CSS-Dateien überschreiben den Effekt.

- Drei nahezu identische Layouts. _LayoutIntensivtransport, _LayoutVerwaltung, _LayoutGeschaeftsfuehrung unterscheiden sich nur in 6 Werten (Theme-Klasse, Brand-Texte, Icon, Avatar-Farbe). Trotzdem existieren drei vollständige Layouts – jede strukturelle Änderung am Shell muss aktuell dreifach gepflegt werden.

- Bootstrap-Buttons leben parallel zum App-Button. Neben den 211 Verwendungen der app-btn-Familie finden sich noch 6 Stellen mit klassischen btn btn-* (Bootstrap). Auch die Definitionen btn-white und btn-xs in ITW.Dienstplan.css bleiben außerhalb des System.

- Kein Build-Pipeline-Schutz. Es gibt keine Konvention, kein Linting, keinen automatischen Check, dass neue CSS-Regeln Tokens benutzen müssen. Wer "schnell" eine Hex-Farbe einträgt, wird vom Code-Review nicht zwingend erwischt.

Empfehlung in einem Satz Bestehende Tokens als verbindliche Single Source of Truth deklarieren, Layouts auf eine gemeinsame Shell zusammenführen, Bootstrap-Reste durch app-btn ersetzen und die Konsistenz über eine kleine Stylelint-Konfiguration absichern. Das ist mehrheitlich Aufräumen, kein Neubau.

# 2   Methode & Umfang

## 2.1   Untersuchte Artefakte

- 3 Area-Layouts (Intensivtransport, Verwaltung, Geschäftsführung).

- 65 Razor-Views (alle .cshtml-Dateien außer bin/obj).

- 7 eigene CSS-Dateien (app-theme, app-shell, app-components, app-modules, ITW.Dienstplan, ITW.Fahrzeugmanagement, ITW.Personal) mit zusammen 8.172 Zeilen.

- 9 eigene JS-Dateien (app-loading, app-status, app-sichtbarer-plan, app-urlaubsplaner, app-wachleiter-kalender, app-wunschkalender, itw-modules, itw-tablet-setup, itw-tablet-tracking).

- Gemeinsame Komponenten-Partials in Views/Shared/Komponenten.

## 2.2   Vorgehen

- Solution-weite Pattern-Suchen für Hex-Farben, rgba(), !important, ID-Selektoren, Inline-Styles, Inline-Skripte und Button-Klassen.

- Diff-Vergleich der drei Area-Layouts, um den Umfang der Duplikation zu quantifizieren.

- Stichprobenartige Lektüre von _AppShell, app-theme.css und app-components.css für die Bewertung der Komponenten-API.

## 2.3   Bewertungsskala

| Schweregrad | Bedeutung |
| --- | --- |
| Hoch | Steht dem Ziel "zentrale Änderung wirkt überall" direkt im Weg. |
| Mittel | Reduziert Konsistenz oder erhöht den Pflegeaufwand spürbar. |
| Niedrig | Detail oder Quick Win mit kleinem Hebel. |

# 3   Heutiges Frontend-Bild

## 3.1   Render-Hierarchie

So entsteht aktuell eine Seite (Beispiel: eine Intensivtransport-View):

Controller.View(...) └─ Areas/Intensivtransport/Views/.../<View>.cshtml └─ Layout = _LayoutIntensivtransport.cshtml ◄ identisch zu _LayoutVerwaltung / _LayoutGeschaeftsfuehrung ├─ <head> → _AppHeadResources.cshtml (Bootstrap-CSS + 7 eigene CSS) ├─ <body class="theme-itw"> (Theme-Klasse setzt --accent-color) ├─ _AppLoadingOverlay.cshtml ├─ _AppShell.cshtml (Sidebar + Header + Benutzermenu) ├─ <main> @RenderBody() ├─ _AppScriptResources.cshtml (Bootstrap-JS + eigene Skripte) └─ @section Scripts (View-spezifische Skripte)

## 3.2   CSS-Schichten und ihre Größe

| Datei | Zeilen | Hex-Farben | Rolle |
| --- | --- | --- | --- |
| app-theme.css | 127 | 19 | Token-Definitionen, Theme-Varianten, Body/Brand-Basis. |
| app-shell.css | 484 | 13 | Topbar, Offcanvas-Menü, Layout-Rahmen. |
| app-components.css | 1.089 | 26 | App-Button, Cards, Page-Header, Status-Boxen, Forms. |
| app-modules.css | 1.080 | 58 | Listen, Übersichten, Kacheln auf Modulebene. |
| ITW.Personal.css | 1.498 | 61 | Modulbezogene Spezialregeln Personal. |
| ITW.Dienstplan.css | 3.115 | 248 | Modulbezogene Spezialregeln Dienstplan – mit Abstand größte Datei. |
| ITW.Fahrzeugmanagement.css | 779 | 56 | Modulbezogene Spezialregeln Fahrzeugmanagement. |
| Summe | 8.172 | 462 |  |

## 3.3   Top-Verdächtige unter den hartcodierten Farben

Diese Farben tauchen in mehreren CSS-Dateien als Klartext-Hex auf, obwohl es bereits einen passenden Token gibt. Genau hier scheitert „zentrale Änderung wirkt überall" heute:

| Hex | Häufigkeit | Vorhandener Token | Beobachtung |
| --- | --- | --- | --- |
| #FFFFFF | 87 | – | Plain weiß, in der Regel ok – aber für „weißer Hintergrund" lohnt --surface-bg. |
| #64748B | 81 | --text-color-muted | Müsste durchgehend var(--text-color-muted) sein. |
| #0F172A | 47 | --text-color-strong | Müsste var(--text-color-strong) sein. |
| #F8FAFC | 33 | ~ --surface-bg-soft | Token existiert mit ähnlichem Wert – konsolidieren. |
| #B42318 | 23 | ~ --danger-color | Eigener Danger-Ton; entweder Token erweitern oder vereinheitlichen. |
| #94A3B8 | 20 | ~ --text-color-muted | Zweiter „grauer" Wert; zwei Müllgrau-Werte parallel = Inkonsistenz. |
| #475569 | 18 | = .theme-admin --accent-color | Wird hartcodiert benutzt statt Theme-Klasse. |
| #0F6CBD | 11 | --accent-color | EXAKT der Akzent. 11× hartcodiert = 11 Stellen, die der Theme-Wechsel nicht erreicht. |
| #15803D | 8 | --success-color | Hartcodiert statt Token. |

Konsequenz heute: Wenn der Geschäftsführungs-Bereich morgen sein Rot ändern soll, muss in mindestens 11 weitere CSS-Stellen eingegriffen werden, damit der Wechsel nicht „halb" ist. Das untergräbt das vorhandene Theme-System.

# 4   Findings

## 4.1   Stärken

- Tokens sind bereits modelliert. app-theme.css ist nahe an einem produktionsreifen Token-Set: Farben, Schatten (xs/sm/md/lg), Radien (xs/sm/md/lg/xl/pill), Button-Höhen und Eingabe-Höhen. Das ist die Grundlage, auf der man konsequent weiterbauen kann.

- Theme-Klassen entkoppeln Areas vom Akzent. .theme-itw / .theme-admin / .theme-gf überschreiben nur --accent-color (und --accent-rgb). Genau das richtige Muster für bereichsspezifische Akzente.

- Komponenten-Partials sind sauber benannt. _AppShell, _AppPageHeader, _AppEmptyState, _AppStatusMessage, _AppLoadingOverlay, _AppHeadResources, _AppScriptResources – Namensschema und Aufgabenteilung passen.

- Inline-Styles vermieden. 0 style="..."-Vorkommen in den 65 Views; Klassen werden konsistent verwendet.

- Loading-Overlay ist generisch. app-loading.js fängt Klicks/Submit über data-app-loading-link / data-app-loading-form ab – ein gut gemachtes UX-Pattern, das in jeder View ohne extra JS funktioniert.

## 4.2   Findings

### FE1 — Token-Kontrakt wird unterlaufen (462 Hex-Farben in 7 CSS-Dateien)   [Hoch]

Beobachtung: Es gibt zwar :root-Tokens, aber 462 hartcodierte Hex-Werte parallel dazu (allein 248 in ITW.Dienstplan.css). Mehrere Hex-Werte (#0F6CBD, #15803D, #64748B, #0F172A, #475569) entsprechen exakt vorhandenen Tokens und unterlaufen damit die zentrale Steuerbarkeit.

Auswirkung: Eine Änderung in app-theme.css schlägt nicht überall durch. Theme-Wechsel fühlt sich „halb" an. Pflege wird teuer und Reviewer können kaum erkennen, ob neue Werte erlaubt sind.

Empfehlung: Ein verbindliches Tokens-Layer als Single Source of Truth festlegen (Anhang A). In allen .css-Dateien außer app-theme.css gilt: keine Hex-/RGB-Farben mehr direkt – nur var(--token). Quick-Win-Migration durch Suchen & Ersetzen für die häufigsten 6 Werte.

### FE2 — Drei nahezu identische Area-Layouts   [Hoch]

Beobachtung: Die Layouts _LayoutIntensivtransport, _LayoutVerwaltung, _LayoutGeschaeftsfuehrung sind strukturell zu ~95 % identisch. Sie unterscheiden sich in: ThemeCssClass, Bereichsanzeige, Avatar-Farbe, Brand-Texten, Icon, Title-Suffix und übergebenem Bereich an den NavigationBuilder.

Auswirkung: Jede strukturelle Änderung am Shell (zusätzlicher Container, neue Meta-Tag, geändertes Asset) muss dreifach gepflegt werden. Bei einem vierten Bereich vervielfacht sich der Aufwand erneut.

Empfehlung: Ein einziges _AppLayout.cshtml in /Views/Shared, parametrisiert über das bereits existierende AppShellViewModel. Pro Area nur noch ein _ViewStart.cshtml, das die Theme-/Brand-Konfiguration setzt (ggf. via DI: IAppLayoutMetadataProvider pro Bereich). Beispiel in Anhang B.

### FE3 — Bootstrap-Buttons leben parallel zum App-Button-System   [Mittel]

Beobachtung: app-btn-* wird 211× in Views verwendet – ist also der Standard. Daneben tauchen aber noch klassische btn btn-primary, btn btn-danger, btn btn-outline-danger, btn btn-lg auf (6 Treffer); zusätzlich definieren die Modul-CSS Sonderbuttons btn-white und btn-xs.

Auswirkung: Zwei Button-Stile mit unterschiedlichen Höhen, Radien und Hover-Zuständen ergeben optisch zwei Apps in einer App. Bei Theme-Wechsel verändern sich die App-Buttons, die Bootstrap-Buttons nicht.

Empfehlung: Bootstrap-Buttons in Views durch app-btn ersetzen (5 Minuten pro View). btn-white und btn-xs in ITW.Dienstplan.css als app-btn-Variants neu schreiben oder löschen, falls nicht mehr nötig.

### FE4 — Modul-CSS überschreibt globalen Stand statt zu ergänzen   [Mittel]

Beobachtung: ITW.Dienstplan.css ist mit 3.115 Zeilen und 248 Hex-Farben so groß und farbreich, dass sie effektiv eine zweite Theming-Quelle bildet. ITW.Personal.css und ITW.Fahrzeugmanagement.css zeigen das Muster im kleineren Maßstab.

Auswirkung: Globale Designentscheidungen (z.B. „alle Sekundär-Karten mit Schatten md") können durch lokale Regeln still überschrieben werden. Die Pflege verteilt sich auf viele Stellen.

Empfehlung: Modul-CSS nur noch für „Klassen, die es global nicht gibt". Wo eine Modul-Datei dieselbe Komponente neu definiert (Buttons, Cards, Page-Header), die Definition in app-components.css überführen und in der Modul-Datei löschen.

### FE5 — Reihenfolge der Stylesheets ist starr   [Mittel]

Beobachtung: _AppHeadResources.cshtml lädt Bootstrap und alle 7 eigenen CSS-Dateien immer komplett – egal welche View die Seite gerade rendert. Es gibt kein Bundling und kein bedingtes Einbinden modulspezifischer CSS.

Auswirkung: Größerer initialer CSS-Footprint (~8k LOC) und höhere Wahrscheinlichkeit ungewollter Spezifitätskollisionen. Spätere Migrationen (z.B. ein Modul entfernen) sind schwieriger.

Empfehlung: Mittelfristig: ASP.NET Core WebOptimizer oder BundlerMinifier einsetzen, um app-theme + app-shell + app-components zu einem core.css-Bundle zu fassen und Modul-CSS nur in Modul-Layouts/Areas zu laden. Kurzfristig: in _AppHeadResources.cshtml einen Modus „nur Core-CSS" (Parameter über ViewData) einführen, den z.B. Login/Error-Seiten nutzen.

### FE6 — Doppelte Tokens (zwei Grau-Töne, zwei Hellblau-Töne)   [Mittel]

Beobachtung: Die Tokens enthalten --text-color-muted (#64748B), aber im Code finden sich parallel #94A3B8 (20×) für ähnliche Anwendungsfälle. --surface-bg-soft (#F8FBFD) konkurriert mit dem hartcodierten #F8FAFC (33×). --info-color (#0F6CBD) ist exakt --accent-color – ein Token, der nichts Eigenes leistet.

Auswirkung: Designer/Developer wissen nicht, „welches Grau ist das offizielle". Das Token-Set wirkt nur auf den ersten Blick eindeutig.

Empfehlung: Token-Set einmal kuratieren: z.B. --text-color, --text-color-muted, --text-color-subtle (drei klare Stufen), --surface-bg, --surface-bg-soft, --surface-bg-muted (drei Flächenstufen). --info-color als Alias auf --accent-color klar dokumentieren oder ersetzen.

### FE7 — Vier _ViewImports und keine eigenen Tag-Helper / View-Components   [Niedrig]

Beobachtung: Das Repository enthält 4 _ViewImports.cshtml (Root + 3 Areas), die fast identisch sind, dabei aber das Root-@using ITW.Web nur im Root weiterleiten. Es existieren weder eigene Tag-Helper noch ViewComponents.

Auswirkung: Wiederverwendbare UI-Bausteine (z.B. ein Page-Header) werden über partials gebaut – die sind weniger entdeckbar in der IDE, schwerer typsicher zu nutzen und unterstützen kein per-Komponente-Caching.

Empfehlung: Ein zentrales _ViewImports.cshtml in /Views (für alle Areas wirksam, da MVC die Hierarchie hochläuft) statt vier separaten. Mittelfristig zwei eigene Tag-Helper als Pilot: <app-button> und <app-page-header>. Beispiele in Anhang C.

### FE8 — TempData-Statusmeldungen werden in jeder View einzeln gerendert   [Niedrig]

Beobachtung: 24+ Views konsumieren TempData["SuccessMessage"]/["ErrorMessage"] direkt im Markup. Die Anzeige-Komponente _AppStatusMessage.cshtml existiert, wird aber nicht systematisch gerufen.

Auswirkung: Inkonsistente Optik („Toast" hier, Bootstrap-Alert dort) und mehr Aufwand pro neue View.

Empfehlung: Im einheitlichen _AppLayout.cshtml (siehe FE2) das _AppStatusMessage-Partial zentral einhängen, sodass jede View automatisch Toast/Alert erhält. Den Schlüssel-Standard (FlashKeys.Success/Error/Info) parallel zum Backend-Audit-Befund F9 verankern.

### FE9 — Unterschiedliche !important-Dichte nach Modul   [Niedrig]

Beobachtung: app-theme.css: 2× !important; app-shell.css: 8×; app-components.css: 1×; app-modules.css: 2×; ITW.Dienstplan.css: 18×; ITW.Personal.css: 8×; ITW.Fahrzeugmanagement.css: 0×.

Auswirkung: Hohe !important-Dichte in Modul-CSS deutet auf Spezifitäts-Kämpfe gegen die Komponenten-Schicht hin. Das macht spätere Refactorings teuer.

Empfehlung: Bei Aufräumen von ITW.Dienstplan.css gezielt nach !important suchen und das zugrundeliegende Spezifitätsproblem beheben (häufig: zu viele Kontext-Selektoren wie .modul-x .karte .titel statt einer eigenen Klasse).

### FE10 — Kein automatisierter CSS-/HTML-Linter   [Mittel]

Beobachtung: Es gibt keinerlei Toolschutz gegen die in FE1/FE3/FE4 beschriebenen Drift-Effekte – weder Stylelint, noch ein CI-Check, noch eine .editorconfig-Regel für CSS.

Empfehlung: Eine kleine Stylelint-Konfiguration im Repo (Anhang D) mit zwei Kernregeln aktivieren: (1) "color-no-hex" – mit Erlaubnis-Liste für app-theme.css; (2) "selector-max-specificity" für Modul-CSS. Optional dotnet build-Hook über npm run lint:css.

# 5   Soll-Konzept: zentrales Design-System

Das Ziel ist eine UI, deren Aussehen sich an genau einer Stelle ändern lässt. Der folgende Abschnitt skizziert die Schichtenstruktur, die wir erreichen wollen, ohne dass dafür ein neues Tooling notwendig wird.

## 5.1   Vier-Schichten-Modell

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Schicht 1 – TOKENS (app-theme.css) │ │ Farben, Schatten, Radien, Spacing, Typografie, Theme-Varianten │ └──────────────┬───────────────────────────────────────────────────┘ │ nur diese Schicht enthält Roh-Werte (Hex, rgba) ┌──────────────▼───────────────────────────────────────────────────┐ │ Schicht 2 – PRIMITIVES (app-shell.css) │ │ Body, Topbar, Sidebar, Container, Grid – nutzt nur Tokens │ └──────────────┬───────────────────────────────────────────────────┘ │ ┌──────────────▼───────────────────────────────────────────────────┐ │ Schicht 3 – KOMPONENTEN (app-components.css) │ │ app-btn, app-card, app-page-header, app-status, app-form-… │ │ Ist die *einzige* Quelle für UI-Bausteine. Nutzt nur Tokens. │ └──────────────┬───────────────────────────────────────────────────┘ │ ┌──────────────▼───────────────────────────────────────────────────┐ │ Schicht 4 – MODULE (app-modules.css, ITW.<Modul>.css) │ │ Nur Layout-/Spezialregeln, die es im Komponenten-Set NICHT gibt. │ │ Niemals Buttons/Cards/Tables hier neu erfinden. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 5.2   Token-Klassifikation

| Token-Kategorie | Beispiele |
| --- | --- |
| Brand & Akzent | --accent-color, --accent-rgb, --accent-color-hover, Theme-Varianten (.theme-itw / -admin / -gf). |
| Status | --success-color, --warning-color, --danger-color, --info-color (jeweils mit -rgb). |
| Flächen | --surface-bg, --surface-bg-soft, --surface-bg-muted, --page-bg. |
| Text | --text-color, --text-color-strong, --text-color-muted, --text-color-subtle. |
| Linien | --border-color, --border-color-strong. |
| Schatten | --shadow-xs, --shadow-sm, --shadow-md, --shadow-lg. |
| Radien | --radius-xs / sm / md / lg / xl / pill. |
| Spacing | (neu) --space-1 = 4px, --space-2 = 8px, ..., --space-8 = 64px. |
| Typografie | --font-family-base, --page-title-size, --surface-title-size, (neu) --font-size-100 / 200 / 300 / 400. |
| Form-Elemente | --btn-height, --btn-radius, --input-height, --input-radius. |
| Layout | --navbar-height, --menu-width, (neu) --content-max-width. |

## 5.3   Komponenten-Bibliothek (Soll-Stand)

Folgende UI-Bausteine sollen ausschließlich in app-components.css definiert und ausschließlich über die genannten Klassen verwendet werden:

| Komponente | Klassen / Razor-Partial |
| --- | --- |
| Button | app-btn (Basis), app-btn-accent, app-btn-outline-accent, app-btn-neutral, app-btn-success, app-btn-danger, app-btn-icon. Größen: app-btn-sm / -lg / -block. |
| Karte | app-card, app-card__header, app-card__body, app-card__footer; Variante app-feature-card / app-dashboard-card. |
| Page-Header | Razor-Partial _AppPageHeader (existiert) – akzeptiert Eyebrow, Title, Text, Actions. |
| Status-Box / Toast | _AppStatusMessage (existiert) – einbinden im zentralen Layout. |
| Empty-State | _AppEmptyState (existiert). |
| Loading-Overlay | _AppLoadingOverlay + app-loading.js (existiert). |
| Form-Feld | (neu) app-field, app-label, app-input, app-select, app-textarea – baut auf --input-height/-radius auf. |
| Daten-Tabelle | (neu) app-data-table mit Header-, Row-, Toolbar-Subklassen. |
| Pill / Tag | (neu) app-tag, app-tag-success / -warning / -danger / -info. |

## 5.4   Razor-Layout-Hierarchie (Soll)

/Views/Shared/_AppLayout.cshtml ◄ einziges Master-Layout /Views/Shared/Komponenten/... ◄ Partials wie heute /Areas/<Bereich>/Views/_ViewStart.cshtml ◄ setzt Layout = "_AppLayout" ◄ setzt ViewData["AppShell"] (Theme, Brand-Texte, Icon, Avatar-Farbe) /Areas/<Bereich>/Views/<Controller>/<Action>.cshtml - kennt nur das Layout, kein Wissen über Areas/Theme.

Effekt nach der Umstellung Eine Designänderung läuft so: --accent-color in app-theme.css → wirkt auf alle Komponenten, die nur Tokens benutzen → wirkt auf alle Areas, die nur Komponenten benutzen → wirkt automatisch auf alle Views, die nur Komponenten benutzen. Eine Datei, ein Wert, App-weiter Effekt.

# 6   Roadmap

## 6.1   Phase 1 – Aufräumen ohne Risiko (1 Woche)

- FE1 (Quick-Win-Migration). Suchen-und-Ersetzen für 6 häufigste Tokens: #0F6CBD → var(--accent-color), #15803D → var(--success-color), #64748B → var(--text-color-muted), #0F172A → var(--text-color-strong), #94A3B8 → var(--text-color-muted) (oder neuer subtle-Token), #475569 → var(--accent-color) (im Theme-Admin-Kontext ohnehin Akzent). Visuell mit Snapshot prüfen.

- FE3. 6 Bootstrap-Button-Treffer in Views durch app-btn-Pendants ersetzen.

- FE7 (Quick-Win). Vier _ViewImports zusammenführen oder zumindest @using-Block harmonisieren.

- FE10. Stylelint-Konfiguration ins Repo legen (Anhang D); npm run lint:css als optionaler Pre-Push-Check.

## 6.2   Phase 2 – Layouts vereinheitlichen (1–2 Wochen)

- FE2. Neues _AppLayout.cshtml in /Views/Shared. Parametrisierung über AppShellViewModel + IAppLayoutMetadataProvider pro Bereich. Schrittweise: zuerst Verwaltung umstellen (kleinste Area), dann Geschäftsführung, dann Intensivtransport. Alte Layouts erst löschen, wenn alle drei sauber laufen.

- FE8. _AppStatusMessage einmal im neuen Layout einhängen; in den Views bleiben nur die TempData-Setups im Controller. Optional: ITempDataNotifier-Helper aus dem Backend-Audit (F9) nutzen.

- FE6. Token-Set kuratieren – doppelte Grau-/Surface-Werte vereinheitlichen. Mit FE1-Migration in einem Schwung machen.

## 6.3   Phase 3 – Komponenten-Bibliothek schließen (2–4 Wochen)

- FE4. ITW.Dienstplan.css systematisch nach „erfundenen" Komponenten (Buttons, Cards, Tags, Forms) durchsuchen; wo möglich, Definition nach app-components.css heben und im Modul-CSS löschen. Ziel: Modul-CSS schrumpft um 30–50 %.

- FE9. !important-Treffer in ITW.Dienstplan.css adressieren – meist verschwinden sie nach FE4 von selbst.

- FE7 (Vollausbau). Erste eigene Tag-Helper als Pilot: <app-button> und <app-page-header>. Wenn das angenommen wird, weitere folgen lassen.

- FE5. WebOptimizer (oder BundlerMinifier) für CSS-Bundling. Module-CSS nur dort laden, wo gebraucht.

## 6.4   Aufwand-vs-Wirkungs-Matrix

| ID | Empfehlung | Aufwand | Wirkung |
| --- | --- | --- | --- |
| FE1 | Hex-Farben durch Tokens ersetzen | Niedrig (1–2 Tage, scriptbar) | Sehr hoch |
| FE3 | Bootstrap-Buttons → app-btn | Sehr niedrig (1–2 Std.) | Hoch |
| FE10 | Stylelint-Konfiguration | Niedrig (0,5 Tag) | Hoch (verhindert Drift) |
| FE2 | Ein gemeinsames Layout | Mittel (3–5 Tage) | Sehr hoch |
| FE8 | Status-Message zentral | Niedrig (1 Tag) | Mittel |
| FE6 | Token-Set kuratieren | Niedrig (0,5–1 Tag) | Hoch |
| FE4 | Modul-CSS auf Layout-only reduzieren | Hoch (1–2 Wochen) | Sehr hoch (langfristig) |
| FE9 | !important entkernen | Mittel (mit FE4 zusammen) | Mittel |
| FE7 | Tag-Helper / View-Components | Mittel (3–5 Tage) | Mittel |
| FE5 | CSS-Bundling | Mittel (2–4 Tage) | Mittel (Performance) |

# Anhang A   Kuratierte Token-Vorlage (app-theme.css, Soll)

Kann unverändert übernommen werden – die Token-Namen sind so gewählt, dass die heute genutzten Begriffe (accent, surface, text-color usw.) erhalten bleiben.

:root { /* === Brand & Akzent ============================================ */ --accent-color: #0F6CBD; --accent-rgb: 15, 108, 189; --accent-color-hover: color-mix(in srgb, var(--accent-color), #000 14%); /* === Status ==================================================== */ --success-color: #15803D; --success-rgb: 21, 128, 61; --warning-color: #B7791F; --warning-rgb: 183, 121, 31; --danger-color: #C2414B; --danger-rgb: 194, 65, 75; --info-color: var(--accent-color); /* Alias, bewusst */ --info-rgb: var(--accent-rgb); /* === Flächen =================================================== */ --page-bg: #F4F7FB; --surface-bg: #FFFFFF; --surface-bg-soft: #F8FBFD; --surface-bg-muted: #F1F5F9; /* === Text ====================================================== */ --text-color: #334155; --text-color-strong: #0F172A; --text-color-muted: #64748B; --text-color-subtle: #94A3B8; /* NEU – ersetzt verstreute #94A3B8 */ /* === Linien ==================================================== */ --border-color: #DBE4EE; --border-color-strong: #C5D2DF; /* === Schatten ================================================== */ --shadow-xs: 0 1px 2px rgba(15,23,42,.04); --shadow-sm: 0 8px 22px rgba(15,23,42,.05); --shadow-md: 0 16px 38px rgba(15,23,42,.08); --shadow-lg: 0 28px 54px rgba(15,23,42,.12); /* === Radien ==================================================== */ --radius-xs: 10px; --radius-sm: 14px; --radius-md: 18px; --radius-lg: 24px; --radius-xl: 30px; --radius-pill: 999px; /* === Spacing (NEU) ============================================ */ --space-1: 4px; --space-2: 8px; --space-3: 12px; --space-4: 16px; --space-5: 20px; --space-6: 24px; --space-7: 32px; --space-8: 48px; /* === Typografie ================================================ */ --font-family-base: 'Inter', system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', sans-serif; --font-size-100: 0.75rem; --font-size-200: 0.84rem; --font-size-300: 0.94rem; --font-size-400: 1.05rem; --page-title-size: clamp(1.7rem, 2.15vw, 2.4rem); --surface-title-size: 1.16rem; /* === Form-Elemente ============================================= */ --btn-height: 44px; --btn-height-sm: 36px; --btn-height-lg: 50px; --btn-radius: 14px; --btn-font-size: var(--font-size-300); --btn-font-size-sm: var(--font-size-200); --btn-font-size-lg: var(--font-size-400); --btn-font-weight: 700; --input-height: 48px; --input-radius: 16px; /* === Layout ==================================================== */ --navbar-height: 68px; --menu-width: 320px; --content-max-width: 1240px; /* NEU */ } /* Themes – tauschen ausschließlich den Akzent aus */ .theme-itw { --accent-color: #0F6CBD; --accent-rgb: 15, 108, 189; } .theme-admin { --accent-color: #475569; --accent-rgb: 71, 85, 105; } .theme-gf { --accent-color: #8B2332; --accent-rgb: 139, 35, 50; }

# Anhang B   Vorschlag: ein gemeinsames _AppLayout.cshtml

Statt drei nahezu identischer Layouts ein einziges, das per ViewData parametrisiert wird:

@* /Views/Shared/_AppLayout.cshtml *@ @using ITW.Web.ViewModels.Layout @{ var shell = (AppShellViewModel)ViewData["AppShell"]; } <!DOCTYPE html> <html lang="de"> <head> <meta charset="utf-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <title>@ViewData["Title"] - @shell.AreaDisplayName - ITW NB</title> <partial name="~/Views/Shared/Komponenten/_AppHeadResources.cshtml" /> </head> <body class="@shell.ThemeCssClass app-loading-boot"> <partial name="~/Views/Shared/Komponenten/_AppLoadingOverlay.cshtml" /> <div id="app"> <partial name="~/Views/Shared/Komponenten/_AppShell.cshtml" model="shell" /> <main class="container-fluid p-4"> <partial name="~/Views/Shared/Komponenten/_AppStatusMessage.cshtml" /> @RenderBody() </main> </div> <partial name="~/Views/Shared/Komponenten/_AppScriptResources.cshtml" /> @await RenderSectionAsync("Scripts", required: false) </body> </html> @* /Areas/Intensivtransport/Views/_ViewStart.cshtml *@ @inject ITW.Web.Layout.IAppLayoutMetadataProvider Meta @{ Layout = "_AppLayout"; ViewData["AppShell"] = await Meta.BuildAsync( OrganisationsbereichCode.Intensivtransport, ViewContext); }

IAppLayoutMetadataProvider ersetzt die heutige Inline-Logik in den Layouts und kapselt: Theme-Klasse, Brand-Texte, Icon, Avatar-Farbe, Navigation-Aufbau. Damit sind Bereich-spezifische Eigenheiten an einer Stelle gepflegt – ein zusätzlicher Bereich = eine zusätzliche Provider-Implementierung, kein neues Layout.

# Anhang C   Vorschlag: <app-button>-TagHelper als Pilot

// /Web/UI/TagHelpers/AppButtonTagHelper.cs [HtmlTargetElement("app-button")] public sealed class AppButtonTagHelper : TagHelper { public AppButtonVariant Variant { get; set; } = AppButtonVariant.Accent; public AppButtonSize Size { get; set; } = AppButtonSize.Default; public bool Block { get; set; } public string? Icon { get; set; } public string? Type { get; set; } = "button"; public override void Process(TagHelperContext ctx, TagHelperOutput output) { output.TagName = "button"; output.Attributes.SetAttribute("type", Type); var classes = new List<string> { "app-btn", $"app-btn-{Variant.ToCss()}" }; if (Size != AppButtonSize.Default) classes.Add($"app-btn-{Size.ToCss()}"); if (Block) classes.Add("app-btn-block"); output.Attributes.SetAttribute("class", string.Join(' ', classes)); if (!string.IsNullOrEmpty(Icon)) output.PreContent.SetHtmlContent($"<i class=\"bi bi-{Icon}\"></i>"); } } @* Verwendung in Views *@ <app-button variant="Accent" size="Lg" icon="check"> Speichern </app-button>

Vorteile: IntelliSense, typsichere Varianten, kein Vertippen bei Klassen, Refactoring greift überall. Der TagHelper bleibt eine reine Wrapper-Hülle um app-btn – die Optik kommt weiter aus der CSS-Komponentenbibliothek.

# Anhang D   Stylelint-Minimal-Konfiguration

// /package.json { "name": "itw-suite-frontend", "private": true, "scripts": { "lint:css": "stylelint \"src/ITW.Web/wwwroot/css/**/*.css\"" }, "devDependencies": { "stylelint": "^16.0.0", "stylelint-config-standard": "^36.0.0" } } // /.stylelintrc.json { "extends": ["stylelint-config-standard"], "rules": { "color-no-hex": [true, { "ignoreFiles": ["**/app-theme.css"] }], "selector-max-specificity": "0,4,0", "declaration-no-important": [true, { "severity": "warning" }], "color-named": "never" }, "overrides": [ { "files": ["**/app-theme.css"], "rules": { "color-no-hex": null } } ] }

Optional in der CI: dotnet-Build-Step ergänzt durch npm ci && npm run lint:css. Damit ist die Token-Disziplin maschinell abgesichert.